АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕМЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2024 № 41

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области", администрация Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении местных бюджетов на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов).

Глава Семеновского муниципального

образования Федоровского муниципального

района Саратовской области					О.В. Подольских

Приложение

к постановлению администрации Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области

от 01.11.2024 № 41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | - муниципальная программа «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области (далее – администрация МО) |
| Основание для разработки программы | 1. ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 2. Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Государственной программой Российской Федерации; 3. ст. 10 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 4. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" 5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 8. Устав Семеновского муниципального образования; 9. Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области"; 10. Неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Семеновского муниципального образования. |
| Заказчик Программы | - Администрация муниципального образования |
| Исполнители Программы | Администрация Семеновского МО |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является: - осуществление дорожной деятельности по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения (далее – автомобильных дорог общего пользования местного значения); - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий; - обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог местного значения; - увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений. Задачами Программы являются: - поэтапный ремонт автомобильных дорог; - ямочный ремонт дорожных покрытий; - реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования; - составление (разработка) локально-сметных расчетов и проектно – сметной документации (ПСД); - экспертиза проектов; - устройство пешеходной разметки; - разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности; - проведение работ по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов; - постановка земельных участков под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов на государственный кадастровый учёт; - регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов; содержание улично-дорожной сети; б) опиловка и уборка деревьев и кустарников по обочинам уличной дорожной сети. 5) прочие работы:. |
| Срок реализации Программы | отсутствуют |
| Тип Программы | - Муниципальная Программа |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Целевые индикатор результативности Программы | - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 23,263 км; - ремонт, содержание автомобильных дорог и т.д. описывается в Приложении |
| Характеристика Программных мероприятий | - обеспечение ремонта, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на первые три года составит (прогнозно) 11 808,6 тыс. рублей, из них: 6 651,0 тыс. рублей - из областного бюджета; 0,0 тыс. рублей- из районного бюджета; 5 157,6 тыс. рублей - из бюджета МО Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения (внесения изменения), о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. Объем финансирования по годам описывается в Приложении. |
| Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования |

- Характеристика проблемы, целесообразность

и необходимость её решения программно-целевым методом

Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения происходит посредством разработки федеральных, региональных и местных программ, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время, дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат. В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования на 01.11.2024 года составляет 23,263 км, в том числе грунтовых дорог 14,580 км.

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо все дороги поставить на кадастровый учет и провести кадастровую регистрацию, для выполнения данных мероприятий необходимо выполнить кадастровые работы по межеванию земельных участков (изготовить межевые и кадастровые планы), а так же необходимо проведение реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог, для этого необходимо разрабатывать проектно – сметную документацию ремонта автомобильных дорог, провести экспертизу.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает население к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики муниципального образования во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для решения проблем по состоянию и эксплуатации дорог общего пользования необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на общую обстановку в муниципальном образовании, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан. В связи с чем, требуются значительные денежные средства, которыми в настоящее время муниципалитет не располагает.

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет местного, районного и областных бюджетов.

Программа будет корректироваться по мере необходимости.

II. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования:

в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования;

уменьшения дорожно-транспортных происшествий;

сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых субсидий из областного бюджета;

увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального образования задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Задачи муниципальной Программы:

- приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям: безопасность, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность;

- организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту, проектированию и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров;

- разработка проектно – сметной документации и реконструкция автомобильных дорог, экспертиза проектной документации;

- обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения путем ремонта существующих автодорог, совершенствования дорожной обстановки, а также всех подъездных дорог к медицинским, образовательным и культурным учреждениям;

- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования всех видов пассажирского транспорта; повышение уровня обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок и обеспечение удовлетворения социально обусловленных и жизненно необходимых потребностей граждан в транспортных перемещениях;

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения;

- устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах в районе школьных, дошкольных учреждений;

- строительство автостоянок и парковочных мест на территории муниципального образования;

- повышение прочности земляного полотна с использованием дополнительного грунта, опоки, выравнивание, гредирование, кирковка, регенерация грунтовых дорог, укрепление обочин;

- проведение работ по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов;

- постановка земельных участков под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов на государственный кадастровый учёт;

- регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов;

- прочие работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

При реализации муниципальной Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, заключаемых на один финансовый год.

Период действия программы- не ограничен.

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация Программы позволит обеспечить содержание и частичный ремонт дорог общего пользования местного значения на нормативном уровне, улучшить техническое состояние дорожной сети, снизить количество жалоб населения на состояние дорожной сети общего пользования местного значения.

Своевременный ремонт дорожно-уличной сети будет способствовать развитию инфраструктуры поселения, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни сельчан.

Реализация Программы позволит:

- провести постановку на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов Семеновского муниципального образования;

- провести регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов Семеновского муниципального образования;

- улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов Семеновского муниципального образования;

- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

- сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ;

- снизить аварийность на дорогах;

- создать благоприятные условия для проживания населения Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

Для решения поставленных целей в рамках данной Программы решаются основные задачи:

	увеличение протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ-Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

	увеличение площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием в отношении которых произведен ремонт;

	обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования всех видов пассажирского транспорта, повышение уровня обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок и обеспечение удовлетворения социально обусловленных и жизненно необходимых потребностей в транспортных перемещениях.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий.

Мероприятия по постановке на кадастровый учет и проведение государственной регистрации права на земельные участки под автомобильными дорогами в границах населенных пунктов Семеновского муниципального образования предусматривают выполнение кадастровых работ, а именно изготовление межевых и технического планов.

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, в том числе улично-дорожной сети, предусматривают:

1) ремонт дорожной одежды:

а) усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия (в том числе с армирующими, трещинопрерывающими и другими материалами), устройство более совершенных типов покрытий с использованием существующих дорожных одежд в качестве основания; перекрытие изношенных цементобетонных покрытий слоями из цементобетона или асфальтобетона;

б) замена дорожной одежды на новую, более прочную и долговечную.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования, в том числе улично-дорожной сети, предусматривают:

1) ремонт дорожной одежды:

а) восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий;

б) ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхностной обработки, защитного слоя.

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования, в том числе улично-дорожной сети, предусматривают:

1) по дорожным одеждам:

а) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

2) по элементам обустройства автомобильных дорог:

а) нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки;

3) работы по зимнему содержанию:

а) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;

4) работы по весенне-осеннему содержанию:

а) покос травы и сорной растительности по обочинам улично - дорожной сети;

б) опиловка и уборка деревьев и кустарников по обочинам уличной дорожной сети.

5) прочие работы:

а) разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов;

б) установка недостающих дорожных знаков.

Работы по ремонту сельских улиц и инженерных сооружений на них должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при минимальных затратах.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих капитального ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, указывается в приложении к Программе.

V. Оценка рисков реализации программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых ремонтных работ и площади объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования, планируемых к ремонту и содержанию.

VII. Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию областной субсидии.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

VIII. Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации программы

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети муниципального образования.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Приложение к муниципальной программе

«Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области»

| № п/п | Объект и задачи, направленные на достижение цели | Единица измерения | Количество | Сумма (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие "Ремонт, содержание автомобильных дорог" |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений (ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Семеновка: ул. Центральная, с. Борисоглебовка: ул. Победы, ул. Комсомольская, с. Николаевка: переулок Речной) | км | 0,9823 | 6 651,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | 636,2 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | км | 23,3 | 1 000,0 |
| ИТОГО за 2025 год (прогнозно) |  |  |  | - 287,2 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие "Ремонт, содержание автомобильных дорог" |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  |  | 0,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | 721,5 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | 1 000,0 |
| ИТОГО за 2026 год (прогнозно) |  |  |  | 1 721,5 |
| - год |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие "Ремонт, содержание автомобильных дорог" |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  |  | 0,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | 799,9 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | 1 000,0 |
| ИТОГО за 2026 год (прогнозно) |  |  |  | 1 799,9 |